10.5 交通維持計畫書（範本）

6.1	施工計畫書（範本）

○○○線-○○○○○工程
(○k+○○○m~○k+○○○m)
(○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號)

『申請案件編號：○○○○○』

交通維持計畫書

申請機關：○○○○○○
承包廠商：○○○○○○
文件簽署表
文件名稱	○○○線-○○○○○工程交通維持計畫書 / (○k+○○○m~○k+○○○m) / (○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號)
本文件業經核對無誤並符合新北市政府工務局規定，如有偽造文書情事均由本文件上公司及簽章人員負刑事及民事所有責任，另本案施工將遵守臺北縣道路挖掘自治條例及新北市道路挖掘施工管理及安全規範基準辦理，如有違，雖經路證核發機關審查，但仍不能免除本公司及簽章人員對本工程應負之責任義務。
申挖單位用印		承包廠商用印
		公司印章 / 負責人 / 工地負責人

交維計畫書-申請文件自主檢查表
申請須附內容及文件		須附內容及文件	是否已檢附及內容確實無誤		備註
			是	否
申請書(至本府道路挖掘管理系統上填報後列印)		v
內容	文件簽署表	v
	交維計畫書-申請文件自主檢查表	v
	工程內容概要	v
	道路交通現況評析
	施工機具、材料及廢土等之進出方式
	交通管制措施及配合情氣	v
	工程進行說明及交通維持方案	v
	施工安全措施及緊急應變計畫	v
附件	工程施作內容位置圖	v
	交通維持平面配置圖（如分期或分段施工，請配合分歧或分段施工檢附各期或各段交通維持平面配置圖，另請註明留設通行車道寬度）	v
其他	交維計畫核備函及計畫書	*

注意事項：
1. 「*」表示視申請內容(如挖掘地點、目的等)而定。
2. 請確實檢查本計畫內容及檢件文件是否已檢附及確實無誤，並欄位註明「V」，如無需檢附則打「/」。
以上查核結果確實無誤，如有不實願實相關責任。

申請機關承辦人： 申請機關：
申請道路挖掘交通維持計畫書（範本）

1. 工程內容概要：
  1. 工程名稱：該項工程之契約名稱。
  2. 申請單位：管線單位（含工程主辦機關或經本局審核後通過之單位）。
  3. 工程範圍：路段性起迄點（並請註明包含與否）。
  4. 施工方法：註明本案係明挖、潛遁、鑽探、立捍、斜坡道或其它。
  5. 施工時間：施工天數(含施工完AC路面方正銑鋪及標線繪製完妥所需時間)，並說明施工時段。(請先依「本市施工期間交通維持計畫送審原則」判定審查層級，如屬第一層，請自行先提報本市道安會報交通小組審核後，再將核准函及計畫書，併同相關申請資料，向道路主管機關申請道路挖掘許可。

施工機具、材料及廢土等之進出方式：

道路交通現況評析：包含道路系統(路型、路寬、車道配置及兩側土地使用)、
車流量、交通負荷、停車系統、大眾運輸、行人系統等現況情形。

交通管制措施及配合情氣：包含號誌、標誌、標線、槽化、單行道、轉向措施
路邊停車管制、客運及公車站調整、及行人通行之安排等。

1. 工程進行說明及交通維持方案 ：
  1. 施工期間交通管理權責分工
  2. 施工階段分期或分段計畫及時程
  3. 配合施工接段分期或分段計畫施工路段圍籬占用與車道配置計畫
(圍籬範圍及工區路段車道配置，請註明留設通行車道寬度)
  1. 交通設施與動線影響情形
(取消或遷移之交通設施、交通動線限制)
  1. 交通衝擊分析及車流疏導計畫
(研擬封閉路段、大區域車流之替代導引計畫 )

1. 施工安全措施及緊急應變計畫：緊急應變之組織架構、處理程序及工區聯絡人員及相關單位之緊急聯絡電話或地址（包含以工地工務所為監控及通報中心，向外連鎖構成緊急應變組織系統，包括各編組負責人（並含緊急聯絡人及第二應變聯絡人）及醫療、救災消防與各管線等三大體系相關單位之聯絡電話。），請以組織圖方式檢附。
2. 附件（依「道路挖掘申請須附內容及文件說明表」檢附）

【交通維持平面配置圖製作注意事項】
- 交維佈設示意圖能清楚呈現各項交通安全設施配置情形
- 交維佈設示意圖依各階段之不同分圖繪製
- 交維佈設示意圖依各施工道路（路段）之不同分圖繪製
- 交維佈設示意圖依路段及路口分圖繪製（適用於施工路段穿越路口者）
- 車道配置、車道寬度、標線依道路實際現況按比例繪製
- 漸變段依公式換算標示
- 漸變段應佈設交通安全設施（如紐澤西護欄、交通錐、拒馬、警示燈等）。
- 標示夜間警示燈設置情形
- 標示各個施工標誌與前置漸變起點之絶對距離，或各個施工標誌間之相對距離。
- 標示施工區域占用道路之長度與寬度
- 標示施工區域占用道路所餘車道寬度
- 剩餘道路寬度依車流情形重新進行車道配置
- 車道縮減或車道封閉標誌依規定設置（適用於施工區域致車道縮減或車道封閉者）
- 應考量機車行駛安全
- 應考量改道動線規劃（適用於實施管制措施者）
- 應附施工期間車道配置斷面圖
- 應標示交通指揮人員派駐位置
- 其餘請參考道路交通標誌標線號誌設置規則(98年12月08日修訂)